KHUNG SƯỜN DỰ ÁN

Website quản lý chuỗi cửa hàng sách cũ

1. Mục tiêu và phạm vi

Xây dựng hệ thống quản lý bán lẻ đa chi nhánh cho chuỗi cửa hàng sách cũ, gồm ba mảng nghiệp vụ chính: bán sách, thu mua sách cũ từ khách hàng, và vận hành liên chi nhánh (đồng bộ kho, báo cáo tổng).

Nhóm 2 người, chia công việc theo hướng "vertical slice": mỗi người sở hữu trọn vẹn một cụm chức năng từ tầng dữ liệu đến tầng giao diện, để mỗi thành viên đều hiểu và trình bày được toàn bộ luồng nghiệp vụ mình phụ trách.

2. Kiến trúc tổng thể

Trinh duyet (Bootstrap + JS/AJAX + SockJS/STOMP client) ¦ ¦-- JSP/JSTL views --(session, Spring Security form-login)--> cac trang render server-side ¦-- REST API (/api/**) --(JWT filter)--> thao tac AJAX: gio hang, tim kiem, chat, notification ¦ Spring Boot (Controller -> Service -> Repository) ¦ Spring Data JPA / Hibernate ¦ MySQL / PostgreSQL / SQL Server (chon 1) WebSocket (STOMP over SockJS): /ws/chat , /ws/notify Cloudinary API: upload anh bia sach, anh tinh trang sach (tra ve URL luu vao DB)

Quyết định cần chốt trước khi code: dùng session-login cho khu vực quản trị/JSP, JWT riêng cho tầng /api/** phục vụ AJAX và WebSocket handshake. Chọn một cơ sở dữ liệu duy nhất trong ba lựa chọn (khuyến nghị MySQL hoặc PostgreSQL vì miễn phí, dễ triển khai).

3. Domain model (entity chính)

| Entity | Mô tả | Quan hệ chính |
| --- | --- | --- |
| User | Tài khoản, có Role (CUSTOMER/STAFF/MANAGER/ADMIN) | 1-n Order, 1-n BuybackRequest |
| Store | Chi nhánh | 1-n BookCopy, 1-n User (staff) |
| Book | Thông tin chung: tên, tác giả, NXB, thể loại | 1-n BookCopy |
| BookCopy | Bản sách cũ cụ thể: tình trạng, giá, trạng thái, ảnh | n-1 Book, n-1 Store |
| BuybackRequest | Yêu cầu bán lại sách của khách | n-1 User, n-1 Store, 1-n BuybackItem |
| StockTransfer | Chuyển kho giữa hai chi nhánh | n-1 Store (from/to), 1-n BookCopy |
| Cart / CartItem | Giỏ hàng | n-1 User |
| Order / OrderItem | Đơn hàng | n-1 User, n-1 Store |
| Payment | Thanh toán | 1-1 Order |
| Review | Đánh giá sách | n-1 User, n-1 Book |
| Promotion | Mã giảm giá | n-n Order |
| ChatMessage | Tin nhắn realtime | n-1 User (sender/receiver) |
| Notification | Thông báo realtime | n-1 User |

4. Phân chia công việc

Thành viên A — Vận hành chuỗi và Quản trị

Auth và phân quyền (Spring Security + JWT), quản lý User theo role

CRUD Chi nhánh (Store)

Quản lý Sách và Kho (Book, BookCopy) theo từng chi nhánh, tìm kiếm và lọc

Thu mua sách cũ từ khách (BuybackRequest): định giá, duyệt yêu cầu

Chuyển kho giữa chi nhánh (StockTransfer)

Dashboard thống kê doanh thu theo chi nhánh và toàn chuỗi (biểu đồ, export PDF/Excel — điểm sáng tạo)

Thành viên B — Trải nghiệm khách hàng và Realtime

Trang khách: chi tiết sách, review, wishlist

Giỏ hàng — Đặt hàng — Thanh toán (Cart, Order, Payment)

Mã giảm giá (Promotion)

Chat hỗ trợ khách hàng qua WebSocket (ChatMessage)

Thông báo realtime (đơn hàng mới, sách về hàng) qua WebSocket (Notification)

Upload ảnh qua Cloudinary (ảnh bìa sách, ảnh tình trạng khi thu mua)

Cả hai thành viên tự viết JSP view, Controller và Service cho phần việc của mình, để mỗi người hiểu và trình bày được toàn bộ luồng nghiệp vụ mình phụ trách trong video báo cáo.

5. Cấu trúc thư mục source code

src/main/java/com/bookstorechain/ ¦-- config/ (SecurityConfig, JwtConfig, WebSocketConfig, CloudinaryConfig) ¦-- entity/ ¦-- repository/ ¦-- service/ ¦ ¦-- impl/ ¦-- controller/ ¦ ¦-- web/ (tra JSP, dung InternalResourceViewResolver) ¦ ¦-- api/ (REST, bao ve bang JWT) ¦-- security/ (JwtFilter, UserDetailsServiceImpl) ¦-- websocket/ (ChatHandler, NotificationHandler) ¦-- dto/ ¦-- exception/ src/main/webapp/WEB-INF/views/ (cac file .jsp) src/main/resources/ ¦-- application.yml ¦-- static/ (css, js, bootstrap)

6. Lộ trình theo giai đoạn

| Giai đoạn | Nội dung | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| 1. Nền tảng | Setup project, thiết kế DB, entity/repository, Spring Security + JWT cơ bản, layout Bootstrap dùng chung | Đăng ký/đăng nhập chạy được, layout dùng chung |
| 2. Module lõi | Mỗi người code song song phần module của mình (sách/kho/chi nhánh và giỏ hàng/đơn hàng) | Chức năng CRUD và luồng nghiệp vụ chính chạy độc lập |
| 3. Tích hợp liên module | Nối luồng: đặt hàng trừ kho, thu mua sách cũ cộng kho, chuyển kho giữa chi nhánh | Luồng dữ liệu xuyên suốt giữa hai phần việc |
| 4. Realtime và tích hợp ngoài | WebSocket (chat, notification), Cloudinary upload, mã giảm giá | Chức năng điểm cộng hoạt động ổn định |
| 5. Hoàn thiện và sáng tạo | Dashboard thống kê, export báo cáo, các tính năng sáng tạo còn lại | Đủ 5-8 nội dung sáng tạo theo tiêu chí 5 |
| 6. Đóng gói nộp bài | Viết tài liệu .docx, quay video, dump database .sql, tổng hợp danh sách prompt AI đã dùng, đẩy code lên Github, tự chấm điểm vào sheet mẫu | Đủ toàn bộ nội dung theo yêu cầu nộp bài |

7. Rủi ro kỹ thuật cần lưu ý trước khi bắt tay code

JSP session-login và JWT API là hai cơ chế khác nhau: tách rõ hai SecurityFilterChain (một cho "/", một cho "/api/**") ngay từ giai đoạn 1, tránh sửa lại giữa chừng

WebSocket cần bật SockJS fallback vì một số trình duyệt hoặc hosting chặn kết nối ws:// thuần

BookCopy là bảng trung tâm, cần thiết kế đúng ngay từ đầu, tránh sửa schema giữa chừng khi hai người đã code song song

Thống nhất Git workflow (branch theo module, pull request review chéo) ngay từ đầu để đáp ứng tiêu chí cộng tác Github